| 事例3.3－2：経営管理実施計画（達成状況管理を含む） 承認 | （審査） | 作成 |
| --- | --- | --- |
| ／ | （ ／ ） | ／ |

○○年度経営管理実施計画　　評価欄…○：計画どおり達成、×：未達成、△：ほぼ達成（運用基準は別途定める。）

| 目標 | 担当者 | 実施項目（手段） | 管理月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電気使用量の３％削減 | ○○○ | 各部門の進度状況の確認 月末に電気使用量を測定 | 計画((Mwh) | 120 | 230 | 350 | 490 | 650 | 770 | 880 | 990 | 1120 | 1260 | 1400 | 1530 |
|  |  |  | 実績 | 118 | 230 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 評価 | ○ | ○ | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空調機更新計画 | ○△○ | 更新計画作成と承認① 空調機の発注② 工事発注③ | 計画((Mwh) | → | → | → | ① | → | → | → | ② | → | → | ③ |  |
|  |  |  | 実績 | ― | ― | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 評価 | ― | ― | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定時後の電気使用量50％削減 | ○△△ | 各部門の進度状況の確認 時間外の電気使用量測定 | 計画((Mwh) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|  |  |  | 実績 | 15 | 26 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 評価 | × | △ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用していない電灯の消灯 | △△△ | 消灯パトロールの実施 | 監視時期 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ |
|  |  |  | 実績 | ― | ○ | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  |
|  |  |  | 評価 | ― | ○ | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  |
| 廃棄物処理法の順守 | □○◇ | マニフェスト管理確認 | 監視時期 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ |
|  |  | 保管場所チェック | 実績 | ― | ○ | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  |
|  |  | 順守確認表チェック | 評価 | ― | ○ | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  |
|  |  | 評価（毎月評価） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 評価者コメント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |